Project

Versie nummer: 2

Datum: 27-8-2019

projectplan voor Township

door Jason van Willigen, Ruben Ooft en Rick Dreunen uit het website4U team

**Omschrijving van onze opdracht**

Township heeft contact met ons opgenomen voor het ontwikkelen van een website, die er voor moet zorgen dat talenten van jong en oud Township op het internet kunnen benaderen voor hun kans op het podium. Wij gaan aan de slag om die website te realiseren

**Taken verdeling**

Jason: Ik maak de Contact pagina, de artiesten overzicht pagina, de reservering pagina voor tickets en het logo. Ook maak ik het project plan.

Ruben: ik maak de template die we gaan gebruiken voor de website, daarnaast maak ik ook de login pagina.

Rick: Ik maak de database aan, ook regel ik de Registratie pagina voor artiesten en de ideal pagina. Daarnaast maak ik het realisatie plan.

Gezamenlijk werken we aan: samenwerkingscontract, plan van Eisen en het ontwerp

**Ons eind product**

Het eindproduct wat we moeten leveren is een website voor Township

**Eisen en wensen**

*Eisen*

* De artiesten pagina, waar medewerkers (eenmaal ingelogd) alle musici kunnen bewerken en nieuwe kunnen toevoegen, en waar klanten info kunnen zien over de verschillende artiesten.
* Reserveringspagina voor tickets, waarbij de medewerkers de optredens aan kunnen passen en klanten kunnen reserveren.
* Een pagina waar artiesten zich kunnen aanmelden, door gegevens over hunzelf in te voeren. Deze gegevens worden opgeslagen in de database, en het artiest profiel wordt dan door een medewerker aangemaakt.
* Een login pagina waar medewerkers in kunnen loggen.
* Een contact pagina met contact gegevens.
* Een normaal, leesbaar lettertype.
* Een inlogsysteem voor medewerkers.
* De website moet in PHP gemaakt worden.
* Er wordt gebruik gemaakt van een database.

*Wensen*

* Een Logo
* Een betaal pagina met iDEAL
* Kleurenschema voor doelgroep tussen de 20 en 35 jaar

**Sprintplanning**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Userstory | Prioriteit | Wie | Tijdspad | Fase | Datum oplevering | Voldaan |
| Gezamenlijke documenten | middel | iedereen | 28 Aug | Bouw | 29 Aug |  |
| Contact pagina | middel | Jason | 28 t/m 29 Aug | Bouw | 29 Aug |  |
| De artiesten overzicht pagina | hoog | Jason | 28 t/m 29 Aug | Bouw | 29 Aug |  |
| De reservering pagina voor tickets | hoog | Jason | 28 t/m 29 Aug | Bouw | 29 Aug |  |
| Logo | laag | Ruben | 27 t/m 28 Aug | Bouw | 29 Aug |  |
| Website template | hoog | Ruben | 28 Aug | Bouw | 29 Aug |  |
| Login pagina | hoog | Ruben | 28 t/m 29 Aug | Bouw | 29 Aug |  |
| Database | middel | Rick | 27 t/m 28 Aug | Bouw | 29 Aug |  |
| Registratie pagina voor artiesten | hoog | Rick | 28 t/m 29 Aug | Bouw | 29 Aug |  |
| Ideal pagina | laag | Rick | 28 Aug | Bouw | 29 Aug |  |
| Bestel pagina voor tickets | middel | Rick | 28 t/m 29 Aug | Bouw | 29 Aug |  |
| Reserveerpagina voor zalen | middel | Rick | 28 t/m 29 Aug | Bouw | 29 Aug |  |
| Testen | middel | iedereen | 29 Aug | testen | 29 Aug |  |